- Proposal Jasa Software

Menindaklanjuti diskusi kita, kami senang mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan usulan pengembangan Customize System Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalay.
Proposal ini merangkum pemahaman kami tentang kebutuhan yang telah disampaikan dan memberikan gambaran mengenai jasa pengembangan Customize System  Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya untuk Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya.

- Cakupan Pekerjaan
Dalam pembuatan aplikasi pengolah data, berikut cakupan pekerjaan yang akan kami kerjakan beserta estimasi waktunya. Setiap pekerjaan akan kami mulai setelah SDM dan data yang dibutuhkan telah kami terima dari pihak perusahaan:

- Pembuatan mockup design yang akan menjadi acuan dalam pengembangan Customize System – Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya, sesuai kesepakatan pada Minute of Meeting (MoM) yang telah ditetapkan sebelumnya.

- Pengembangan Customize System – Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya yang terdiri dari beberapa modul yang akan dijabarkan lebih lanjut pada tahap berikutnya.

- Setelah proses pengembangan selesai, akan dilakukan Quality Assurance (QA) secara internal, kemudian dilanjutkan dengan uji coba oleh pengguna (User Acceptance Test / UAT).

- Setelah dinyatakan confirm pada tahap UAT, instalasi aplikasi akan dilakukan pada server yang disediakan oleh Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya.

- Modul Website

| 1 | login/Logout | Login/Logout adalah modul autentikasi dasar yang memungkinkan pengguna masuk ke sistem menggunakan username dan password yang valid, serta memastikan hanya user yang memiliki akses yang dapat menggunakan fitur di dalamnya. Proses logout digunakan untuk mengakhiri sesi dengan aman, menghapus session aktif, dan menjaga keamanan akun. Modul ini juga mencatat aktivitas login dan logout untuk kebutuhan monitoring. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Profil | Profil adalah modul yang menampilkan dan mengelola informasi dasar pengguna, seperti nama, email, peran, serta pengaturan pribadi lainnya. Melalui modul ini, pengguna dapat memperbarui data diri dan menyesuaikan preferensi akun agar pengalaman penggunaan sistem lebih personal dan terkontrol. |
| 3 | Master User | Master User adalah modul yang digunakan untuk mengelola seluruh pengguna dalam sistem, mencakup pembuatan akun baru,pengelolaan status aktif atau nonaktif. |
| 4 | Master COA | Master COA adalah modul yang berfungsi untuk menarik dan mengonsolidasikan Chart of Accounts (COA) dari seluruh database entitas yang terdaftar. Modul ini memastikan setiap akun keuangan tersinkronisasi dengan benar sehingga memudahkan proses pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan lintas entitas dalam satu sistem terpusat. |
| 5 | Get Token & Session | Get Token & Session adalah modul yang berfungsi sebagai pusat kontrol integrasi antara sistem dan Accurate, menyediakan mekanisme untuk memperoleh, memperbarui, dan mengelola token serta session yang diperlukan agar proses sinkronisasi data berjalan aman, stabil, dan tanpa gangguan. |
| 6 | Master Autonumber | Master Autonumber adalah modul yang berfungsi untuk menyinkronkan seluruh pengaturan autonumber antara Accurate dan middleware, memastikan setiap dokumen seperti PI, PP, Other Cost, atau transaksi lainnya memiliki nomor urut yang konsisten dan tidak bertabrakan. Modul ini menjaga keseragaman penomoran lintas sistem sehingga proses operasional lebih rapi, akurat, dan mudah ditelusuri. |
| 7 | Master Project [ Program ] | Master Project (Program) adalah modul yang berfungsi untuk menarik dan menyinkronkan data master project atau program yang telah dibuat di Accurate. Dengan modul ini, setiap program wajib dibuat terlebih dahulu di Accurate, lalu ditarik otomatis ke middleware agar seluruh proses terkait project tetap konsisten, terstruktur, dan mengikuti data master yang valid dari sistem utama. |
| 8 | Master UPT | Master UPT adalah modul yang digunakan untuk mengelola daftar Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terlibat dalam operasional. Modul ini memastikan setiap UPT tercatat dengan anggaran yang akan di buat di RKA. |
| 9 | Master UPK | Master UPK adalah modul yang berfungsi untuk menyinkronkan data UPK dengan Accurate melalui master branch. Modul ini memastikan setiap UPK tercatat dengan struktur yang benar dan terhubung langsung dengan data cabang di Accurate. |
| 10 | Master Approval | Master Approval adalah modul yang berfungsi untuk mengatur parameter alur persetujuan, menentukan siapa saja yang wajib melakukan approval pada setiap jenis program atau jenis anggaran. Modul ini memastikan proses persetujuan berjalan sesuai struktur organisasi dan aturan yang ditetapkan, sehingga alur approval menjadi terkontrol, transparan, dan mudah diaudit. |
| 11 | Master Risk&Resiko Management | Master Risk & Resiko Management adalah modul fase pertama yang berfungsi sebagai daftar utama seluruh risk dan resiko Modul ini mencatat setiap risk dengan kode register khusus, sehingga proses pemantauan, kategorisasi, dan pengelolaan risiko dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan siap dikembangkan ke Phase berikutnya seperti mitigasi, scoring, dan monitoring. |
| 12 | Rencana Kerja dan Anggaran [ RKA ] [ COST ] | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) [COST] adalah modul yang berfungsi untuk menyusun, menginput, dan mengelola rencana kerja beserta anggaran biaya yang dibutuhkan dalam satu tahun periode. Modul ini memastikan setiap program, kegiatan, dan kebutuhan biaya tercatat dengan struktur yang jelas, mengikuti mata anggaran yang berlaku. |
| 13 | Rencana Kerja dan Anggaran Realisasi [ RKAR ] [COST] | Rencana Kerja dan Anggaran Realisasi (RKAR) [COST] adalah modul yang berfungsi untuk mencatat dan mengajukan realisasi anggaran dari setiap Proggram pada RKA. |
| 14 | RKA Approval Station | RKA Approval Station adalah modul yang berfungsi sebagai pusat kendali proses persetujuan Realisasi RKA, menampilkan daftar seluruh pengajuan anggaran beserta status approval-nya. Melalui modul ini, setiap approver dapat meninjau detail Realisasi RKA Berserta File yang di lampirkan, memberikan persetujuan atau penolakan, serta melihat riwayat approval secara transparan. Modul ini memastikan alur persetujuan berjalan terstruktur, cepat, dan sesuai hierarki yang telah ditetapkan. |
| 15 | Rencana Kerja dan Anggaran [ RKA ] [ INCOME ] | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) [INCOME] adalah modul yang berfungsi untuk menyusun dan mencatat rencana pendapatan per program, di mana realisasi atau data aktual tidak diinput melalui middleware, tetapi otomatis diambil dari COA pendapatan yang tercatat di Accurate. Setiap program pendapatan wajib memiliki COA khusus agar proses pelacakan, pelaporan, dan perbandingan antara rencana dan realisasi dapat dilakukan dengan akurat, terstruktur, dan sepenuhnya sinkron dengan sistem keuangan utama. |
| 16 | Report RKA [COST] | Report RKA [COST] adalah modul yang menyajikan laporan lengkap terkait rencana kerja dan anggaran biaya, mulai dari nilai RKA, hingga realisasi biaya yang telah berjalan. Laporan ini menampilkan perbandingan antara rencana dan penggunaan aktual, memudahkan evaluasi efektivitas anggaran, serta membantu manajemen memonitor apakah setiap program masih berada dalam batas alokasi yang ditentukan. Modul ini dirancang untuk memberikan visibilitas yang akurat, terstruktur, dan mudah dipahami dalam proses pengawasan keuangan. |
| 17 | Purchase Invoice | Purchase Invoice adalah modul integrasi yang menggunakan open API Accurate untuk membuat atau memperbarui transaksi Purchase Invoice secara otomatis. Modul ini digunakan ketika realisasi anggaran melibatkan vendor atau ketika diperlukan sinkronisasi langsung dengan Purchase Invoice di Accurate. Dengan integrasi ini, seluruh proses pencatatan pembelian menjadi lebih akurat, konsisten, dan bebas dari input manual yang berulang. |
| 18 | Purchase Payment | Purchase Payment adalah modul yang berfungsi untuk mencatat dan mengelola pembayaran atas transaksi Purchase Invoice. Modul ini memastikan setiap pembayaran ke vendor tercatat dengan benar, terhubung langsung ke Purchase Invoice terkait. |
| 19 | Other Cost | Other Cost adalah modul yang berfungsi sebagai integrasi Open API untuk mencatat biaya-biaya lain di luar transaksi utama, seperti biaya operasional tambahan atau pengeluaran khusus. Ketika biaya tersebut dibuat melalui modul Other Payment, data akan otomatis tersinkronisasi ke modul ini sehingga seluruh pengeluaran tambahan tercatat dengan rapi, akurat, dan konsisten dengan sistem keuangan utama. |
| 20 | COA Balance AutoFetch | COA Balance AutoFetch adalah modul pendukung untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) [INCOME] yang berfungsi menarik saldo COA pendapatan secara realtime langsung dari Accurate. Modul ini memastikan data realisasi pendapatan selalu akurat dan terbaru tanpa input manual, sehingga perbandingan antara rencana dan actual bisa dipantau secara otomatis, cepat, dan konsisten. |
| 21 | Widget RKA Quota Monitor | Widget RKA Quota Monitor adalah widget yang berfungsi untuk menampilkan sisa kuota anggaran secara realtime berdasarkan RKA yang telah disetujui. Widget ini memberikan visualisasi cepat terkait berapa anggaran yang sudah terpakai, berapa yang tersisa, serta status penggunaan per program atau per mata anggaran. Dengan tampilan ringkas dan informatif, widget ini membantu tim memantau batas anggaran agar tidak terjadi overspending dan memastikan realisasi berjalan sesuai rencana. |
| 22 | Widget Pending Realization Monitor | Widget Pending Realization Monitor adalah widget yang berfungsi untuk menampilkan daftar realisasi anggaran yang masih tertunda, baik dari sisi RKA Cost maupun Income. Widget ini membantu pengguna melihat transaksi atau pengajuan mana yang belum direalisasikan atau belum tersinkronisasi ke Accurate, sehingga proses tindak lanjut bisa dilakukan lebih cepat dan terarah. Dengan tampilan yang ringkas dan realtime, widget ini mempermudah pemantauan arus kerja dan memastikan tidak ada realisasi yang terlewat. |

Team yang terlibat secara total berjumlah 5 orang yang terlibat langsung yang terdiri dari : 1 Project Manager, 2 Programmer, 1 Quality Assurance dan 1 UI/UX Designer

- Spesifikasi Sistem

Pengembangan dilakukan dengan menggunakan Bahasa pemrograman Node.JS dan Vue.JS

- Metodologi Proyek (Waterfall)

## Untuk memastikan aplikasi dikembangkan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan di awal, kami juga menyediakan pendekatan menggunakan metodologi Waterfall.
Metode Waterfall merupakan pendekatan pengembangan sistem yang bersifat linear, sistematis, dan berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Adapun tahapan pengembangan dengan metode Waterfall adalah sebagai berikut:

- Requirement Analysis

### Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan aplikasi, termasuk proses bisnis, rules, mockup design awal, serta dokumen pendukung lain yang diperlukan.

- System Design

### Hasil analisis kebutuhan diterjemahkan ke dalam desain sistem, mencakup arsitektur aplikasi, detail modul, alur proses, desain database, serta finalisasi mockup sebagai acuan pengembangan.

- Development

### Tahap pembangunan aplikasi dilakukan oleh tim programmer berdasarkan desain sistem yang telah disetujui. Seluruh modul dan fitur dikembangkan secara penuh sesuai spesifikasi.

- Quality Assurance

### Setelah pengembangan selesai, tim QA melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan aplikasi bebas dari bug, error, dan sudah berjalan sesuai desain dan fungsi yang telah ditentukan.

- User Acceptance Test (UAT)

### Aplikasi yang sudah lolos QA akan diuji oleh PIC yang ditunjuk oleh Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Pada tahap ini dilakukan pengecekan kesesuaian aplikasi terhadap kebutuhan pengguna.

- Implementation & Training

### Apabila aplikasi telah dinyatakan layak pada tahap UAT, tim kami akan melakukan implementasi dan memberikan training kepada user yang terlibat dalam penggunaan sistem.

- Installation to Server

### Aplikasi akan dipasang pada server yang disediakan oleh Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya, sekaligus memastikan aplikasi berjalan dengan baik dalam lingkungan produksi.

- After Sales Support (Bug Fixing)

### Kami menyediakan layanan perbaikan bug atau error yang ditemukan oleh user selama periode 1 bulan setelah aplikasi digunakan.

- Tanggung Jawab dan Batasan

## Tujuan pemberian jasa kami adalah untuk membantu Perusahaan menghasilkan Customize System – Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Kami tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang disebabkan oleh ketidaksiapan pada tahap implementasi maupun User Acceptance Test (UAT), ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM), maupun masalah internal Perusahaan yang menghambat penyelesaian kewajiban kami.
Setelah pengembangan selesai dan sistem dinyatakan layak pada tahap UAT, maka segala isu yang terjadi di kemudian hari terkait kebocoran data maupun source code bukan merupakan tanggung jawab kami.

## Kami memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai transaksi internal Perusahaan sehingga pada beberapa kondisi kami memerlukan konfirmasi dari pihak Perusahaan untuk memastikan bahwa entri data telah dilakukan dengan benar. Kami bertanggung jawab untuk pembuatan sistem berdasarkan kesepakatan awal. Apabila terdapat permintaan penambahan fitur, modul, maupun perubahan lainnya di luar kesepakatan awal, hal tersebut dapat menyebabkan mundurnya timeline. Dengan adanya perubahan timeline tersebut, pihak Perusahaan dianggap memahami dan menyetujui adanya potensi penambahan biaya di luar kesepakatan awal.

- Estimasti Pengerjaan Proyek

- Tanggung Jawab Manajemen Perusahaan dan Batasan

Jasa kami diberikan dengan dasar bahwa manajemen Perusahaan memahami dan menjalankan tanggung jawabnya dalam menyediakan uji coba, implementasi, serta informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu. Apabila kewajiban ini tidak dapat dipenuhi, maka hal tersebut dapat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian jasa.

Perusahaan wajib menunjuk seorang Person in Charge (PIC) selama proyek berlangsung. PIC tersebut, yaitu __________, akan berperan sebagai Project Manager atau Stakeholder yang memahami alur kerja (flow) dan proses bisnis Perusahaan dengan baik.

- Deliverable Proyek

Deliverable dari pelaksanaan proyek ini meliputi:

- Customize System – Yayasan Bakti Tunas Husada yang telah selesai dikembangkan sesuai kesepakatan.

- Source code yang diserahkan melalui repository GitHub.

- Dokumen User Acceptance Test (UAT) sebagai bukti hasil uji penerimaan pengguna.

- Berita Acara Serah Terima Proyek sebagai dokumen resmi penyelesaian dan penyerahan hasil pekerjaan.

- Warranty selama 2 Minggu yang cakupan nya memperbaiki bugs yang disebabkan kesalahan oleh pengembang. Tidak termasuk penambahan minor atau major. Contoh: Penambahan field yang sebelumnya tidak ada pada kesepakatan awal, perubahan design, dll.